Checklist pour faire son « Risk Register du projet »

Identification des risques dans un projet digital

  - Risques internes 		(Risques provenant de l’intérieur de l’organisation ou de l’équipe projet.

Ressources humaines, compétences et organisation interne.

Questions à se poser :

- L’équipe projet possède-t-elle toutes les compétences nécessaires ?

- Existe-t-il des lacunes en compétences techniques ou métiers ?

- Des formations sont-elles nécessaires ?

- L’équipe projet est-elle suffisamment dimensionnée ?

- Les membres clés du projet sont-ils disponibles ?

- Existe-t-il une dépendance forte à une personne clé ?

- Le turnover de l’équipe est-il élevé ?

- Les équipes comprennent-elles les objectifs du projet ?

- La collaboration entre équipes est-elle efficace ?

- Les outils internes de travail sont-ils adaptés ?

  - Risques externes		(Risques provenant de facteurs extérieurs à l’organisation.

Dépendances à l’environnement extérieur.

Questions à se poser :

- Le projet dépend-il de fournisseurs ou prestataires externes ?

- Ces partenaires sont-ils fiables ?

- Les délais des prestataires sont-ils maîtrisés ?

- Existe-t-il un risque de dépendance à un fournisseur unique ?

- Les technologies utilisées dépendent-elles d’acteurs externes ?

- Le cadre réglementaire peut-il évoluer ?

- Les conditions économiques peuvent-elles affecter le projet ?

- Les attentes des clients peuvent-elles changer rapidement ?

- Le projet dépend-il d’une plateforme externe ?

- Les risques contractuels avec les partenaires sont-ils maîtrisés ?

  - Risques liés au budget		(Risques concernant les coûts et la rentabilité.)

Gestion financière du projet.

Questions à se poser :

- Le budget du projet est-il réaliste ?

- Les estimations de coûts sont-elles détaillées ?

- Les coûts d’infrastructure ont-ils été pris en compte ?

- Les coûts de maintenance sont-ils estimés ?

- Les coûts de licences logicielles sont-ils inclus ?

- Une réserve budgétaire est-elle prévue ?

- Les dépassements de budget sont-ils surveillés ?

- Le projet dépend-il d’un financement externe ?

- Les coûts d’évolution future ont-ils été estimés ?

- Le ROI du projet est-il clairement défini ?

  - Risques liés au planning	(Risques liés aux délais et à la gestion du temps.)

Gestion du temps et des délais.

Questions à se poser :

- Le planning du projet est-il réaliste ?

- Les dépendances entre tâches sont-elles identifiées ?

- Les jalons critiques sont-ils définis ?

- Des marges de sécurité sont-elles prévues ?

- Les ressources seront-elles disponibles aux moments clés ?

- Le projet dépend-il de livrables externes ?

- Les priorités du projet peuvent-elles changer ?

- Existe-t-il un plan en cas de retard ?

- Le calendrier dépend-il d’une date imposée ?

- Les délais de validation sont-ils réalistes ?

  - Risques de performance et de qualité	(Risques liés à la qualité du produit final et à ses performances.)

Qualité du produit et performance technique.

Questions à se poser :

- Les exigences fonctionnelles sont-elles documentées ?

- Les exigences techniques sont-elles définies ?

- Les critères de qualité sont-ils formalisés ?

- Des tests fonctionnels sont-ils prévus ?

- Des tests de performance sont-ils planifiés ?

- Des tests de sécurité sont-ils prévus ?

- L’expérience utilisateur a-t-elle été étudiée ?

- Les performances attendues sont-elles réalistes ?

- Les standards de développement sont-ils définis ?

- Les procédures d’assurance qualité sont-elles en place ?

  - Risques opérationnels		(Risques liés au fonctionnement quotidien du projet ou du produit.)

Exploitation et fonctionnement du système.

Questions à se poser :

- Les processus de maintenance sont-ils définis ?

- Le support utilisateur est-il organisé ?

- Existe-t-il un plan de gestion des incidents ?

- Les responsabilités opérationnelles sont-elles définies ?

- Les systèmes critiques disposent-ils d’une redondance ?

- Les données sont-elles sauvegardées régulièrement ?

- Existe-t-il un plan de reprise d’activité ?

- Les systèmes de monitoring sont-ils en place ?

- Les procédures opérationnelles sont-elles documentées ?

- Les équipes d’exploitation sont-elles formées ?

  - Risques organisationnels		(Risques liés à la structure et à la gouvernance du projet.)

Gouvernance et structure du projet.

Questions à se poser :

- Les rôles et responsabilités sont-ils clairement définis ?

- Le sponsor du projet est-il identifié et engagé ?

- Les parties prenantes sont-elles identifiées ?

- Existe-t-il une gouvernance claire (comité de pilotage, reporting) ?

- Les circuits de décision sont-ils rapides et efficaces ?

- Les objectifs des différentes parties prenantes sont-ils alignés ?

- Existe-t-il un risque de conflit entre équipes ?

- Le projet pourrait-il être impacté par une réorganisation interne ?

- Les mécanismes d’escalade des problèmes sont-ils définis ?

- Les méthodes de gestion de projet sont-elles adaptées ?

  - Risques stratégiques			(Risques concernant la pertinence et la valeur du projet.)

Alignement du projet avec la stratégie et la valeur business.

Questions à se poser :

- Le projet est-il clairement aligné avec la stratégie de l’entreprise ?

- Les objectifs business sont-ils clairement définis ?

- Les bénéfices attendus sont-ils mesurables ?

- Les indicateurs de succès du projet sont-ils définis ?

- Les besoins métiers ont-ils été validés par les utilisateurs ?

- Le projet répond-il à un besoin réel du marché ou de l’organisation ?

- Le périmètre du projet est-il clairement défini ?

- Existe-t-il un risque que le projet devienne obsolète avant sa livraison ?

- Les hypothèses de marché ont-elles été validées ?

- Une analyse de la concurrence a-t-elle été réalisée ?