Projet XXXXX

efficacement votre stratégie de communication

Décrivez et pilotez

PLAN DE COMMUNICATION

https://blog-gestion-de-projet.com/kit-chef-projet/

Plan de communication

| Nom / Code projet | Hermes |  |
| --- | --- | --- |
| Référence | Stratégie2025/CMRL |  |
| [A quelle stratégie, objectif stratégique, portfolio ou programme, le projet est-il affilié ?] |  |  |
| Chef de projet | Emilie Roche |  |
| Service/Organisation | Zeus SA |  |

| Historique |  |
| --- | --- |
| Version | Auteur | Description | Date |
| 1.0 | Emilie Roche | Version Initiale | 01/10/2025 |

Table des matières

Présentation du projet et objectifs de communication	4

Messages et stratégie de communication générale	5

Stratégie de communication « Acteurs-clés »	6

Stratégie de communication « Acteurs du projet »	7

Stratégie de communication « Acteurs attentifs »	8

Stratégie de communication « Acteurs passifs »	9

Les ressources et leur participation à la communication	10

Stratégie de formation	10

Gouvernance	11

## Présentation du projet et objectifs de communication

Présentation et objectif(s) des communication

Notre entreprise souhaite mettre à jour son ERP pour moderniser ses processus industriels, améliorer la traçabilité, réduire les coûts liés aux systèmes obsolètes et renforcer l’intégration avec les outils du siège. Les systèmes actuels sont vieillissants, peu flexibles et génèrent des erreurs dans la production et la comptabilité. Objectifs du plan de communication : - Informer toutes les parties prenantes de manière claire et régulière. - Expliquer les bénéfices du nouvel ERP (efficacité, fiabilité, conformité). - Réduire les résistances au changement par une communication transparente. - Assurer la formation et l’adhésion des utilisateurs clés et finaux.

Identification des parties prenantes

Mise en place d’un registre des parties prenantes

Voir un exemple dans le fichier « Actions de Communication »

## Messages et stratégie de communication générale

Stratégies de communication adaptées aux audiences

Message clé : « Un ERP moderne pour une entreprise plus performante et connectée. » Approche : - Transparence sur les étapes et impacts. - Mise en avant des bénéfices pour chaque métier. - Communication multicanal (réunions, SharePoint, newsletters, ateliers).

## Stratégie de communication « Acteurs-clés »

Acteurs-clés

Objectif : Assurer la gouvernance et la prise de décision rapide. Actions : - Comité de pilotage mensuel (Teams + présentiel de préférence). - Rapports d’avancement mensuels (email).

## Stratégie de communication « Acteurs du projet »

Acteurs du projet

Objectif : Maintenir la coordination et la cohérence des actions. Actions : - Réunion projet hebdomadaire (Teams). - Mise à jour du tableau de bord (SharePoint).

## Stratégie de communication « Acteurs attentifs »

Les acteurs attentifs

Objectif : Préparer au changement et anticiper les impacts. Actions : - Newsletter mensuelle (email/SharePoint). - Ateliers métiers (selon planning).

## Stratégie de communication « Acteurs passifs »

Les acteurs passifs

Objectif : Informer ponctuellement pour rassurer. Actions : - Communication trimestrielle (email). - Rapport conformité à chaque jalon clé.

## Les ressources et leur participation à la communication

Qui va s’occuper du contenu de la communication ?

Responsables : - Contenu stratégique : DSI + DG. - Contenu opérationnel : Cheffe de projet + IT. - Formation : RH + Key Users.

## Stratégie de formation

Comment va se passer la formation ?

Format : Sessions e-learning + ateliers pratiques. Responsables : RH (Sophie Garnier) + Key Users. Supports : Guides PDF, vidéos tutoriels, FAQ.

## Gouvernance

Comment sera géré le projet ?

Comité de pilotage : DG, DSI, Finance, Intégrateur (mensuel). Réunion projet : Cheffe de projet + équipe (hebdomadaire). Suivi : Tableau de bord projet (SharePoint).